КАРАР № 59/1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабрь 2014 й 18 декабря 2014 г.

**Об утверждении программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы»**

В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьи 18 Устава сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан, с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденными Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 и в целях повышения надёжности объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Восьмомартовский сельсоветмуниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы».

2. Постановление обнародовать на информационном стенде администрации сельского поселения и разместить на сайте администрации сельского поселения [www.vosmartsp.ru](http://www.vosmartsp.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Восьмомартовский сельсовет А.З.Латыпова

Утверждено постановлением

Главы сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района

Ермекеевский район

Республики Башкортостан

№ 59\1 от 18 декабря 2014 года

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район

Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы»

ПРОГРАММА

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы»

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на период 2014-2020 гг. |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан, предприятия и организации коммунального комплекса сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан. |
| Цель и задачи реализации Программы | Основная цель Программы - обеспечение надежности, качества и доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на период 2014-2015 гг. и в перспективе до 2020 г. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап (2014-2015 гг.) - на основе опыта предыдущего этапа широкомасштабное выполнение адресной Программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения;  Третий этап (2016-2020 гг.) – реализация перспективных проектов развития коммунальной инфраструктуры за счет активного использования механизмов государственно-частного партнерства |
| Основные мероприятия Программы | * поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; * модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; * расширение охвата населения коммунальными услугами за счет развития централизованной системы водоснабжения и сбора, вывоза и утилизации ТБО в населенных пунктах сельского поселения; * оптимизация существующих схем тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий; * приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет:  2014г. – 634 тыс.руб.;  2015г. – 2024 тыс.руб  2016г. – 2054 тыс.руб  2017г. – 1400 тыс.руб  2018г. – 4040 тыс.руб  2019г. – 760 тыс.руб  2020г. – 400 тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2020 году ожидается достижение следующих результатов:  1. Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их выработки, транспортировки и распределении.  2. Снижение удельного объема коммунальных ресурсов, потребляемых населением.  3. Повышение количества потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым ведется с использованием приборов учета. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан.  Координатором Программы является Администрация сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район РБ.  Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса сельского поселения в рамках подготовки и выполнения производственных программ.  Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район РБ будет проводиться ежегодный мониторинг.  Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, отвечает интересам жителей сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевского район Республики Башкортостан и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что сельское поселение Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

**2. Цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения и введения системы газоснабжения населения.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется в течение 2014-2020 годов.

**4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры**

**4.1. Водоснабжение**

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан являются:

1.В с. имени 8 Марта централизованное водоснабжение , качество воды по определяемым компонентам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Имеется две водяные скважины с башней 50 куб.м., и 25 куб.м, год ввода 1966 и 1976 г. Централизованным водоснабжением охвачены как учреждения социальной сферы так и жилой фонд. Диаметр магистральной сети водопровода составляет 100 мм. Протяженность труб водопроводной сети 7800 м, прокладка 60% длины участка трубопровода- 2012 год.

2. с. Знаменка – централизованного водоснабжения нет. Снабжение жителей водой ведется из родников и выкопанных родников.

3.с. Новошахово – централизованного водоснабжения нет. Снабжение жителей водой ведется из родников и выкопанных родников.

4.д. Талды-Булак – централизованное водоснабжение.

**4.2. Электроснабжение**

Система электроснабжения сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (КТП).

Основным централизованным источником электроснабжения является распределительные подстанции (КТП), в с. им.8Марта– 6 шт. с.Знаменка –3шт., в с. Новошахово – 3 шт., в д.Талды-Булак – 3 шт.

Установлены дополнительные светильники, также проведена замена непригодных светильников за счет средств местного бюджета (в 2012 году оплатили за уличное освещение 50 тыс. рублей, в 2013 году –30 тыс. руб., в 2014 году- 25 тыс.руб.,)

Также совместно усилиями с администрацией сельского поселения проведен капитальный ремонт линий электропередач с целью улучшения освещения за счет средств местного бюджета.

**4.3. Газоснабжение**

Газоснабжение населения в трех населенных пунктах сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан ведется от сетевого природного газа.

д.Талды-Булак не подключена к линии газоснабжения, так как расположение деревни не соответствуют тех.условиям прокладки газовых труб.

**4.4** **Дорожное строительство**

В населенных пунктах с.имени 8 Марта , с. Новошахово дороги с асфальтобетонным покрытием. В с. имени 8 Марта требуется капитальный ремонт с асфальтобетонным покрытием. Требуется капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в сельской местности, не отвечающих нормативным требованиям.

Произведен капитальный ремонт дорог за счет средств местного бюджета (в 2012 году на сумму 266 тыс. рублей; в 2013 году – 321 тыс. рублей; в 2014 году – 633 тыс. рублей).

Своевременно в зимний период проводилась очистка дорог от снега за счет средств местного бюджета (в 2012 году – 160,0 тыс. рублей; в 2013 году -125,0 тыс. рублей; в 2014 году –более 85 тыс. рублей).

В летний период проведены работы по выравниванию автодорог; осуществлено щебеночное покрытие за счет средств местного бюджета (4,0 тыс. рублей).

Ремонт моста через реку Талды-Булак в 2012 году-99,95 тыс.руб.

**4.5. Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО)**

Территории населенных пунктов подлежат регулярной очистке от отходов. Порядок сбора отходов на территории сельского поселения предусматривает сбор, вывоз и утилизацию предприятиями коммунального комплекса, в соответствии с экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

Из-за отсутствия должного надзора, низкой культуры поведения отдельных граждан свалки все дальше удаляются от населенных пунктов. Отходы выбрасываются в не предназначенные для этих целей местах: вдоль автомобильных дорог, в местах отдыха и купания, в лесных насаждениях. Контроль за ними практически отсутствует, не разработаны принципы и условия, препятствующие их образованию.

В целях улучшения коммунального обслуживания населения установлены контейнеры для вывоза мусора в с. имени 8 Марта, также их установка планируется в с. Новошахово. Работой по сбору и вывозу отходов занимается «Табигат»

Приведены в порядок свалки: проведены обваловка и окучивание мусора за счет средств местного бюджета (84 тыс. рублей).

**5. Перечень основных мероприятий Программы**

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, водоснабжению и газоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

**6. Механизм реализации Программы**

Администрация сельского поселения сельского поселения Восьмомартовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет **13702** тыс. рублей.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2014-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

**8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения**

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

**9. Оценка эффективности реализации Программы**

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

Управляющий делами Администрации

сельского поселения О.Г.Резаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Восьмомартовский сельсовет

муниципального района Ермекеевский район

Республики Башкортостан на 2014-2020 годы

**Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения**

**Восьмомартовский сельсовет на 2014 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| **Водоснабжение** | | | | |
| 1 | Строительство линии водопровода в с. им.8Марта по ул. Парковая Протяженность -1200м) , ул. Мира(протяженность 150 м.)и ул. Комсомольская- (протяженность 150 м.) | 2016-2020 | 1212 | Республиканский бюджет, местный бюджет,  внебюджетные средства |
| 2 | Строительство водопроводной сети в с. Новошахово | 2018-2020 | 2000 | республиканский и местный бюджет |
|  | ИТОГО: |  | **3212** |  |
| **Газоснабжение** | | | | |
| 4 | Прокладка газопровода в с. имени 8 Марта , с.Новошахово, с.Знаменка для не газифицированных домов Протяженность высокого давления-1500 м, низкого давления-270 м | 2015-2020 | 500 | Республиканский бюджет |
|  | ИТОГО: |  | **500** |  |
| **Электроснабжение** | | | | |
| 5 | Замена электролиний в с. имени 8 Марта для многоквартирных домов | 2015-2020 | 2000 | местный бюджет,  привлечение средств за капитальный ремонт собственников |
|  | ИТОГО: |  | **2000** |  |
| **Дорожное строительство** | | | | |
| 6 | Капитальный ремонт автодороги по улицам с. имени 8 Марта, с.Новошахово с устройством асфальтобетонного покрытия | 2018-2020 | 5500 | республиканский и местный бюджет |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в сельской местности, не отвечающих нормативным требованиям | 2014-2020 | 2400 | республиканский и местный бюджет |
| 8 | Обустройство дорог (установка дорожных знаков) | 2015-2016 | 48 | Местный бюджет |
|  | ИТОГО |  | **7948** |  |
|  | **Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО)** | | | |
| 9 | Приобретение контейнеров в с. имени 8 Марта-6 шт., с. Новошахово – 4 шт.,  с. Знаменка– 2 шт. | 2015-2016 | 42 | Местный бюджет |
|  | ИТОГО: |  | **42** |  |
|  | ВСЕГО: |  | **13702** |  |

Управляющий делами администрации

сельского поселения О.Г.Резаева